本次发布内容：

ERP、营销系统上线、HTTPS上线

1. ERP、营销系统发布包部署，数据库脚本执行，配置文件修改
2. ERP系统上传发布包到指定目录并解压
3. 营销系统上传发布包到指定目录并解压
4. 数据库备份，创建ERP数据库
5. 执行ERP、营销系统数据库发布脚本
6. 如需更改营销系统与卡卷系统域名
7. 域名解析
8. 站点域名名称与文件名称更改
9. 域名跳转，配置文件更改
10. 域名更改存在很多不确定因素，无法确保段时间完成如期上线系统并正常访问，建议系统上线后再进行更换域名
11. 修改ERP与营销系统配置文件

主要包括：线上环境数据库、缓存链接更换，站点配置文件替换

1. 测试ERP与营销系统能正常登录，重新加载Redis缓存
2. 负载均衡HTTPS部署
3. 配置HTTPS证书
4. 强制HTTPS跳转
5. 微信端HTTPS测试(确保wxvip.xxx.com与wxstore.xxx.com能正常访问)
6. 测试ERP与营销系统功能

测试团队测试新上线ERP与营销系统

1. 同步ERP、营销系统

测试正常后进行同步，如营销系统需更换域名则需在每台服务器上修改站点名称与文件名称

1. 准生产环境存在的问题
2. 现在准生产环境与生产环境公用数据库与缓存，涉及数据库更改的测试无法进行
3. 如准生产环境使用独立数据库与缓存时，微信站点无法测试，当准生产环境采用其他一套域名则与测试环境基本一致无法达到效果